2020年度保障性安居工程专项资金

绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市住房公积金管理中心

评价单位（盖章）： 青岛市住房公积金管理中心

被评价单位：青岛市住房公积金管理中心

2021年5月

2020年度保障性安居工程专项资金

绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 2019年12月，全国住房和城乡建设工作会议提出探索优化住房公积金使用政策，为发展租赁住房提供资金支持的工作要求。2020年2月，市政府出台《关于加强人才住房建设和管理的实施意见》(青政发〔2020〕2号)，提出“利用住房公积金、险资或房地产信托投资基金（REITs）等方式，多元化筹集人才住房建设和运营管理资金”。市住房公积金管理中心将住房公积金支持人才住房建设和租赁住房发展结合起来，使用保障性安居工程专项资金筹集租赁型人才住房。

- 市住房公积金管理中心保障性安居工程专项资金包含一项二级资金即人才住房筹集和运营专项资金，预算资金1亿元，实际执行金额1亿元，执行率100%。

- （二）项目绩效目标

- 1.总体绩效目标。安排1亿元资金用于人才住房的筹集和运营,至少筹集人才住房5000㎡；建立较为完备的人才住房运营和会计核算等管理机制，为持续筹集人才住房奠定基础，改善人才住房环境，提升我市人才吸引力。

- 2.总体绩效目标完成情况。使用1亿元资金筹集人才住房9251㎡，人才住房实行委托运营，按照“收支两条线”的原则进行会计核算，为持续筹集人才住房奠定基础；所筹集人才住房为长沙路人才公寓，位于市北区长沙路46号，位置交通便利，配套完善，户型面积齐全，符合人才住房面积标准（全日制博士、副高职称等层次人才90平方米，“泰山学者”、青岛拔尖人才、正高职称等层次人才120平方米），将有效改善人才居住环境，提升我市人才吸引力。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 本次对青岛市住房公积金管理中心人才住房筹集和运营专项资金进行绩效评价，主要是对项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及项目管理和实施部门职责，评价立项依据的充分性、立项程序的规范性；评价绩效目标合理、明确性；考察资金的投入、管理、使用；以及投入的产出和效益。组织实施过程中的经验教训，便于今后更好地履行部门职责，促进资金的合理合法规范使用。

- 本次绩效评价的对象是市住房资金管理中心对人才住房筹集和运营专项资金的使用情况。评价范围为2020年度。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

绩效评价坚持科学规范、公开公正、绩效相关原则。科学规范原则要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。绩效评价主要包括决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况。围绕绩效评价内容，设置了四级评价指标，具体情况见附件。

采取以目标为导向的，基于证据分析的目标比较法，通过设定科学的评价指标，对项目的实际效果与预定目标进行比较，量化反映绩效目标的完成情况，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价支出绩效。

（三）绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为2021年4月-5月，具体安排如下：根据人才住房筹集和运营专项资金的使用要求，青岛市住房公积金管理中心按照市财政局有关通知安排，成立绩效评价小组，由办公室牵头具体实施，组织具体项目承担处室对项目基本情况、项目资金使用情况、项目组织实施情况、预算评审情况、绩效目标等评价资料进行收集、核实，采用现场调查、座谈等形式，开展评价工作。按确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，对该项目的绩效情况进行全面的分析研议、综合评判，形成评价报告初稿。评价小组对报告初稿进行集体研讨，提出改进意见，进一步完善报告。

三、综合评价情况及评价结论

- （一）资金总体评价结论

评价认为，该项目目标明确，管理执行较规范。本项目各项资金及时到位，基本按照预算执行，达到预定目标。本项目绩效评分最终得分92分，综合评分为优。

- （二）各明细项目预算执行情况

截止2020年12月31日，市住房公积金管理中心保障性安居工程专项资金只涉及一个明细项目即人才住房筹集和运营项目，人才住房筹集和运营项目支出年初批复预算金额为10000万元，没有调整预算，2020年度实际支出资金10000万元，预算执行率为100%。

- （三）各明细项目评价得分情况

人才住房筹集和运营项目评价得分92分，该项目目标明确，管理执行较规范，达到了预期目标。该项目在公积金行业内率先支持租赁型人才住房发展，被省住房城乡建设厅作为改革典型案例在全省住房公积金系统内推广，对住房公积金支持租赁型人才住房发展发挥了较好的示范作用。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

通过检查人才住房筹集和运营项目的立项和审批文件，包括市住房公积金管理中心党组集体决策会议纪要、市住房公积金管理委员会集体决策会议纪要、市政府常务会会议纪要、立项审批书、项目立项批复文件、项目预算、项目决算等文件得知，项目立项符合法律法规、相关政策，资金投入预算具有科学性，资金分配合理。

本项标准分值20分，实际得分是20分。

- （二）项目过程情况

在绩效评价过程中，通过对财政资金使用情况、项目组织实施情况、预算评审情况、绩效目标等资料进行分析，2020年专项资金全部到位，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项标准分值20分，实际得分是20分。

- （三）项目产出情况

使用1亿元资金筹集人才住房9251㎡，实际完成率185.02%，项目数量未发生变动，2020年8月份签订收购合同，按时完成筹集目标。主体结构验收合格，质量全部达标。

本项标准分值25分，实际得分是25分。

- （四）项目效益情况

项目效益指标基本全部完成。2020年我市出台《关于加强人才住房建设和管理的实施意见》（青政发〔2020〕2号），全市积极宣传人才住房政策，通过与人才的交流沟通，人才对人才住房的知晓率接近100%。项目形成了可持续发展的机制，市住房公积金管理中心规范了人才住房筹集运营体系，由资金计划处负责人才住房的筹集、运营监管等业务，具体运营业务委托专营机构实施专业化运营，办公室负责人才住房的核算和资产管理。因疫情原因，青岛公共住房建设投资有限公司对长沙路人才公寓的装修进度受到影响，未完成入住群体满意度大于等于95%的目标，为保障装修质量，预计2021年7月份交付使用。

本项标准分值35分，实际得分是27分。

五、主要经验及做法

通过实施人才住房筹集和运营项目，产生了良好的社会效益和经济效益，主要经验与做法主要体现在以下方面：

1.有完善的项目决策流程，并征求了市财政局、市住房城乡建设局、市自然资源和规划据的意见，经过了市住房公积金管理中心、市住房公积金管理委员会等决策流程，保障了项目决策、执行科学规范。

2.规范财务管理，发挥资金效益。为管理好专项资金、确保资金使用效率，有效规范资金审批手续，保证资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

六、存在的问题及有关建议

- （一）产出方面

市住房公积金管理中心人才住房筹集和运营项目，成本指标的设置为不大于预算资金总额，该指标不能充分反映每平方人才住房的筹集成本。建议在以后年度的预算中，将预算指标改为每平方米的筹集成本。

- （二）效果方面

受疫情影响，装修进度受到影响，未及时交付使用，市住房公积金管理中心将督促青岛公共住房建设投资有限公司保质保量按时完成装修，争取2021年7月份交付，为人才提供优质服务，让人才住的放心、舒心，力争达到预期满意度目标。

附件：人才住房筹集和运营项目支出指标体系

青岛市住房公积金管理中心

2021年5月14日