附件2

审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，项目执行单位采取措施积极整改。

关于项目推进缓慢，贷款项目执行计划完成时间晚于关账日问题。项目单位积极推进，制定了项目实施计划，申请延长项目实施期。2019年4月22日，国家发改委做出批复，同意将项目实施期延长至2023年。2019年5月22日，项目单位将延期申请提交青岛市财政局，并报财政部审批。2019年6月18日，财政部将贷款关帐日延期至2024年6月30日的申请提交亚洲开发银行,目前亚洲开发银行正在对相关文件进行审查。

其他问题在审计期间已经整改完毕。